Lista de Riesgos

Asistente para ensamblar aplicaciones móviles

Lista de Riesgos

Asistente para ensamblar
aplicaciones móviles

Historia de Revisión
Fecha	Versión	Descripción	Autor
31/03/2016	1.0	Lista de Riesgos	Alejandro Guillen

Tabla de Contenidos

Lista de Riesgos
###### Introducción
En este documento se presenta una lista detallada de los riesgos que se considera pueden afectar - directa o indirectamente - el diseño y desarrollo exitoso del Asistente para ensamblar aplicaciones móviles basado en tecnología web.
  1. Propósito
Este documento tiene como propósito servir de herramienta para evaluar los riesgos que se pudiesen presentar durante el desarrollo del proyecto y establecer un plan de detección y contención, para evitar que éstos (los riesgos) afecten el desarrollo y culminación del mismo.
  1. Alcance
El alcance de este documento es analizar y examinar los riesgos que se podrían presentar en el proceso de diseño y desarrollo del prototipo a fin de lograr el propósito explicado en el apartado anterior.
  1. Referencias
Para esta entrega del documento, no se hacen referencias a otros documentos.
  1. Vista Global
En este documento, se presentará un listado de los riesgos en orden descendente de magnitud (gravedad e impacto). Para cada riesgo se detallarán su magnitud (indica el nivel de impacto en el prototipo o su desarrollo), descripción, impacto (en qué aspectos, y cómo afectará el riesgo), indicadores (describe como monitorear y detectar que el riesgo está a punto de ocurrir), estrategia de mitigación (describe que se está haciendo actualmente para evitar el riesgo), y plan de contingencia (describe cuál será el procedimiento a seguir en caso de que el riesgo se materialice).

###### Riesgos

  1. Planificación Inadecuada
    1. Magnitud del Riesgo: Alta
    1. Descripción
La planificación inadecuada se refiere a la elaboración de un cronograma de actividades que en principio parece factible, pero que luego en la práctica se hace imposible de seguir. Este riesgo se asocia a una incorrecta estimación del esfuerzo requerido para realizar actividades claves para el desarrollo satisfactorio del proyecto.
    1. Impactos
- Incumplimiento de las actividades y los objetivos planteados.
- Acumulación del trabajo y agotamiento del desarrollador para cumplir con los objetivos trazados.
- Incumplimiento del objetivo principal del proyecto, pudiendo ocasionar que la aplicación no cumpla con las expectativas del cliente.
    1. Indicadores
Evidencias de fallas o retrasos en las primeras entregas tanto de documentación como de código, podrían indicar que la planificación no ha sido elaborada correctamente.
    1. Estrategia de Mitigación
Para reducir la probabilidad de que este riesgo ocurra, se cuenta con un plan donde se establecen los objetivos de cada fase y algunas actividades que deben llevarse. Además se propone:
- Realizar seguimiento desde el inicio hasta la culminación de cada actividad.
- Planificar tiempo suficiente para que el desarrollador se familiarice con las herramientas a utilizar antes de iniciar el desarrollo del proyecto.
    1. Plan de Contingencia
Convocar a una reunión de los miembros del equipo lo más pronto posible, en la cual se evaluarían las razones del retraso y las posibles soluciones para mejorar la situación, solventar los inconvenientes causados y realizar un nuevo plan de acción.

  1. Requerimientos Cambiantes
    1. Magnitud del Riesgo: Alta
    1. Descripción
Este riesgo está asociado a la aparición de nuevos requerimientos o al cambio de alguno ya establecido, lo cual podría perjudicar la planificación del desarrollo del proyecto.
    1. Impactos
- Aumento del esfuerzo por parte del desarrollador.
- Incumplimiento de las actividades planificadas inicialmente.
- El prototipo final podría no cumplir con las expectativas del cliente.
    1. Indicadores
- Solicitud del cliente de incluir nuevas funcionalidades.
- En medio del desarrollo aparecen restricciones que no fueron contempladas al momento de especificar los requerimientos.
- Solicitud expresa del cliente de cambiar uno o varias de las funcionalidades ya desarrolladas.
    1. Estrategia de Mitigación
- Realizar un buen levantamiento inicial de información y requerimientos.
- Realizar reuniones periódicas con el cliente a fin de ir validando las funcionalidades que se van desarrollando.
    1. Plan de Contingencia
Realizar un estudio para determinar el impacto que tendrían los cambios en el cronograma establecido, el esfuerzo requerido para realizar los cambios y establecer el nuevo cronograma del proyecto junto con el alcance del mismo.
.

  1. Gestión Inadecuada de Riesgos
    1. Magnitud del Riesgo: Alta
    1. Descripción
Está asociado a la mala gestión de los riesgos planteados en este documento o a la desestimación de los indicadores de que uno o más riesgos están a punto de materializarse.
    1. Impactos
- Que se concrete uno o más de los riesgos desestimados.
- Incumplimiento de los objetivos planteados.
- El prototipo final no cumple con las funcionalidades especificadas
    1. Indicadores
- Se está ignorando la aparición de uno o varios indicadores de riesgos.
- No se está llevando a cabo las estrategias de mitigación de los demás riesgos.
    1. Estrategia de Mitigación
- Tener en cuenta, durante todo el desarrollo del prototipo, los riesgos descritos en este documentos.
- Realizar las consideraciones pertinentes y tomar las medidas necesarias para evitar que los riesgos aquí planteados sean mal gestionados.
- Llevar a cabo todas las estrategias de mitigación aquí descritas.
- Realizar una revisión periódica para asegurar que los riesgos están siendo mitigados.
    1. Plan de Contingencia
En caso de concretarse este riesgo, y que aunado a ello se materialicen otros riesgos mencionados en el documento, se proseguirá a atacar cada riesgo mediante la ejecución de su plan de contingencia correspondiente.